|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | **[阿猫阿狗新闻](https://github.com/orgs/lzzyd5z/projects/2)** | | |
| 项目负责人： | 覃小龙 | 项目阶段： | 第三周冲刺 |
| 报告人： | 覃小龙 | 报告时段： | 从 2019 年 11 月 4 日到 2019 年 11月 8 日 |
| 总体状态: | 绿色  黄色  红色 | 红色:整个项目处于危险之中  黄色:表明项目存在一些问题,从而可能导致项目不能达到预期的质量/进度/成本的基准.  绿色:表明项目状态正常. | |

| 本周计划内完成的主要工作成果 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主要里程碑/交付物**  **/工作内容** | **责任人** | **计划**  **开始时间** | **实际**  **开始时间** | **计划**  **完成时间** | **实际**  **完成时间** | **延迟原因** |
| 1 | 导航栏轮播图  新闻区2 评论区 | 覃小龙 | 11月4日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月7日 |  |
| 2 | 新闻区1  新闻区3 | 韦兰左 | 11月4日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月7日 |  |
| 3 | 个人信息 | 刘金 | 11月4日 | 11月4日 | 11月7日 | 11月7日 |  |

| 下周的主要工作计划 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要里程碑/交付物  /工作内容 | 责任人 | 参与相关人员 | 计划  开始时间 | 实际  开始时间 | 计划  完成时间 | 当前状态\* |
| 1 | 视频 | 覃小龙 |  | 11月11日 | 11月11日 | 11月15日 |  |
| 2 | 短视频 | 刘金 |  | 11月11日 | 11月11日 | 11月15日 |  |
| 3 | 热点 | 韦兰左 |  | 11月11日 | 11月11日 | 11月15日 |  |